INFORME FINAL DE PROYECTO

Prácticas DevOps

[Nombre del Proyecto]

Grupo 1

Armando Chavez

Geovanny Robles]

Guido Vallejo

[Institución / Materia]

[Fecha de Entrega]

Resumen Ejecutivo

El presente informe documenta el desarrollo e implementación de un proyecto orientado a la adopción de prácticas DevOps. A lo largo del proyecto, el equipo trabajó en cuatro áreas fundamentales: la gestión del backlog del producto, la definición de infraestructura como código (IaC), la implementación de pipelines de integración y entrega continua (CI/CD), y el establecimiento de un sistema de monitoreo para los entornos desplegados.

Cada área fue abordada de forma iterativa, buscando integrar las herramientas, metodologías y buenas prácticas propias de la cultura DevOps. Los resultados obtenidos demuestran una mejora significativa en la velocidad de entrega, la trazabilidad del trabajo y la estabilidad del sistema.

1. Gestión de Backlog

1.1 Descripción General

La gestión del backlog constituyó el punto de partida del proyecto, permitiendo al equipo organizar, priorizar y dar seguimiento a todas las tareas e historias de usuario definidas para el ciclo de desarrollo. Se adoptó un enfoque ágil basado en Scrum para estructurar el trabajo en iteraciones (sprints).

1.2 Herramientas Utilizadas

- Herramienta de gestión: Jira / GitHub Projects

- Repositorio de código: GitHub Metodología: Scrum / Kanban

1.3 Estructura del Backlog

El backlog fue organizado en los siguientes niveles jerárquicos:

- Épicas: agrupaciones de alto nivel que representan grandes funcionalidades o módulos del sistema.

| Id Epica | Epica |
| --- | --- |
| DG-1 | Estructura y Contenido Base de la Documentación |
| DG-2 | Guías para Contribuidores y Desarrolladores |
| DG-3 | Automatización y Despliegue de la Documentación |
| SG-3 | Gestión del proyecto y gobierno del trabajo |
| SG-4 | Diseño de base de datos y modelo de dominio |
| SG-5 | Autenticación, usuarios y roles (RBAC) |
| SG-6 | BackEnd Core: Proveedores, contratos, entregables, facturas |
| SG-7 | Observabilidad |
| SG-8 | Contenedores y despliegue local |
| SG-9 | CI/CD (GitHub Actions) |
| SG-10 | IaC (Terraform) multiambiente |
| SG-11 | Documentación, informe y demo |
| SG-25 | FrontEnd (Angular) |

- Historias de Usuario: descripciones funcionales desde la perspectiva del usuario final, con criterios de aceptación definidos.

- Tareas Técnicas: actividades concretas derivadas de cada historia de usuario.

- Bugs y Mejoras: ítems identificados durante las iteraciones para corrección o refinamiento.

1.4 Proceso de Priorización

La priorización del backlog se realizó considerando los siguientes criterios:

- Valor de negocio aportado por cada historia.

- Dependencias técnicas entre ítems.

- Esfuerzo estimado mediante la técnica de Planning Poker / Story Points.

- Riesgos identificados asociados a cada ítem.

1.5 Sprints Realizados

El proyecto se organizó en [N] sprints de [N] semanas cada uno. A continuación se presenta un resumen del trabajo ejecutado:

| Sprint | Objetivos Principales | Historias Completadas | Velocidad (pts) |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | [Describir objetivos del sprint] | [N] | [N pts] |
| Sprint 2 | [Describir objetivos del sprint] | [N] | [N pts] |
| Sprint 3 | [Describir objetivos del sprint] | [N] | [N pts] |

1.6 Definition of Done (DoD)

Para asegurar la calidad de cada ítem completado, el equipo definió los siguientes criterios de terminado:

- El código fue revisado mediante Pull Request por al menos un integrante del equipo.

- Las pruebas unitarias y de integración definidas pasan exitosamente.

- La funcionalidad fue desplegada en el ambiente de staging.

- La historia de usuario fue validada contra sus criterios de aceptación.

- La documentación técnica asociada fue actualizada.

1.7 Métricas de Seguimiento

Durante el proyecto se monitorearon las siguientes métricas de productividad del equipo:

- Burndown Chart por sprint: evolución del trabajo pendiente versus el avance real.

- Velocidad promedio del equipo: story points completados por sprint.

- Lead Time y Cycle Time: tiempo desde la creación hasta la entrega de cada ítem.

- Tasa de retrabajos: porcentaje de ítems que regresaron a desarrollo tras revisión.

2. Infraestructura como Código (IaC)

2.1 Descripción General

La infraestructura del proyecto ti-garantias fue definida y gestionada íntegramente mediante Terraform, siguiendo el principio de Infraestructura como Código (IaC). Este enfoque permitió aprovisionar, versionar y reproducir entornos completos de forma automatizada, eliminando la dependencia de configuraciones manuales y garantizando consistencia entre los distintos ambientes del sistema.

La infraestructura se desplegó sobre Microsoft Azure, utilizando Azure Container Apps como plataforma de ejecución para el frontend y el backend de la aplicación.

2.2 Herramientas y Tecnologías

| Herramienta / Servicio | Rol en el Proyecto |
| --- | --- |
| Terraform | Herramienta principal de IaC para aprovisionamiento de recursos en Azure |
| Microsoft Azure | Proveedor de nube — región operativa: centralus |
| Azure Container Apps | Plataforma de ejecución de frontend y backend |
| Azure Database for PostgreSQL | Motor de base de datos gestionado (Flexible Server) |
| Azure Key Vault | Gestión centralizada de secretos operativos |
| Azure Files | Almacenamiento persistente para adjuntos de la aplicación |
| Log Analytics Workspace | Observabilidad y logging de Container Apps |
| Azure Storage (tfstate) | Backend remoto para el estado de Terraform |
| Jenkins (sobre Docker) | Servidor CI/CD alojado en VM compartida |
| Git / GitHub | Control de versiones del código de infraestructura |

2.3 Arquitectura de la Infraestructura

La arquitectura se compone de dos capas bien diferenciadas: una capa compartida de automatización (shared) que aloja el servidor Jenkins, y una capa de aplicación replicada por ambiente (dev, test, prod).

Capa compartida — Stack shared

El stack shared aprovisiona la base de automatización del proyecto. No despliega la aplicación; crea el host desde el cual Jenkins opera los despliegues multiambiente.

- Resource Group: tigarantias-shared-rg — contenedor lógico de la infraestructura compartida.

- Virtual Network y Subnet: red privada aislada donde reside la VM de Jenkins.

- Network Security Group: reglas de acceso para SSH (puerto 22) y la interfaz web de Jenkins (puerto 8080).

- Public IP y Network Interface: exposición de la VM para acceso remoto y operación del pipeline.

- Linux Virtual Machine (Standard_B2s_v2, Ubuntu 22.04 LTS): host Docker para el contenedor de Jenkins. Autenticación exclusiva por llave SSH.

Capa de aplicación — Módulo pilot_environment

Cada ambiente (dev, test, prod) instancia el mismo módulo reutilizable pilot_environment, que define la base completa de infraestructura para ejecutar la aplicación:

- Resource Group — contenedor lógico del ambiente.

- Log Analytics Workspace — observabilidad básica de Container Apps.

- Azure Key Vault — secretos de runtime y bootstrap, con acceso controlado mediante identidades administradas.

- User Assigned Managed Identity — identidad usada por Container Apps para leer secretos del vault sin credenciales explícitas.

- Role Assignments — permisos de lectura para la app y de escritura para el pipeline de despliegue.

- PostgreSQL Flexible Server y base de datos ti_garantias — persistencia principal del sistema.

- Storage Account y Azure File Share (attachments) — almacenamiento persistente para archivos adjuntos.

- Container App Environment — entorno aislado donde conviven frontend y backend.

- Container Apps (frontend público y backend interno) — frontend expone el sitio y proxyea /api, /swagger, /hangfire y /health hacia el backend, evitando acoplar la URL del backend a cada ambiente.

2.4 Estructura del Repositorio de IaC

Los archivos de Terraform fueron organizados bajo el principio de módulos reutilizables con roots independientes por ambiente:

infra/terraform/
  modules/
    jenkins_host/       # VM compartida para Jenkins
    pilot_environment/  # Stack reutilizable por ambiente
  env/
    shared/             # Root module Jenkins/CI
    dev/                # Root module dev
    test/               # Root module test
    prod/               # Root module prod

2.5 Estado Remoto (Remote State)

El estado de Terraform no se almacena en máquinas locales. Cada ambiente declara un backend remoto en Azure Storage, lo que permite que Jenkins y los operadores compartan el mismo estado real de la infraestructura de forma segura y centralizada.

| Ambiente | Archivo de Estado | Beneficio Principal |
| --- | --- | --- |
| shared | ti-garantias-shared.tfstate | Estado de la VM de Jenkins centralizado |
| dev | ti-garantias-dev.tfstate | Estado aislado del ambiente de desarrollo |
| test | ti-garantias-test.tfstate | Estado aislado del ambiente de pruebas |
| prod | ti-garantias-prod.tfstate | Estado aislado del ambiente de producción |

El backend remoto no almacena imágenes Docker ni archivos de la aplicación. Guarda únicamente el archivo de estado de Terraform, los metadatos de los recursos creados, y la referencia de qué recurso ya existe y cuál debe actualizarse. Las imágenes Docker residen en el container registry (Docker Hub o Azure Container Registry).

2.6 Gestión de Secretos y Variables Sensibles

Ninguna credencial ni secreto se almacena en el repositorio ni en archivos terraform.tfvars. El flujo de secretos sigue el siguiente esquema:

- Jenkins inyecta las variables sensibles como variables de entorno con el prefijo TF_VAR_* al momento de ejecutar Terraform.

- Terraform crea el Key Vault, la managed identity y los permisos de lectura para Container Apps.

- Jenkins carga los valores reales al vault mediante az keyvault secret set.

- Container Apps lee los secretos en tiempo de ejecución a través de la managed identity, sin exponer credenciales en el código.

Secretos gestionados en Key Vault por ambiente: connection-string, jwt-secret, postgresql-admin-password, registry-password y smtp-password.

2.7 Ambientes Desplegados

| Ambiente | Propósito | Región | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| shared | Host Jenkins (VM Linux + Docker) | centralus | ✔ Operativo |
| dev | Desarrollo y validación interna | centralus | ✔ Operativo |
| test | Pruebas de integración y QA | centralus | Pendiente |
| prod | Ambiente de usuarios finales | centralus | Pendiente |

2.8 Incidencias Reales y Resolución

Durante el despliegue se presentaron restricciones reales de la plataforma Azure que requirieron decisiones técnicas documentadas:

Incidencia 1 — Disponibilidad de SKU y cuota de VM en East US

- Standard_B2s no tenía capacidad disponible en eastus.

- Standard_B2ps_v2 era de arquitectura ARM64 e incompatible con la imagen Ubuntu 22.04 Gen2 x64.

- Standard_D2s_v5 y Standard_B2s_v2 quedaron bloqueados inicialmente por cuota 0 en la suscripción.

Resolución: se destruyó la base parcial creada en eastus, se reprovisionó el stack shared en centralus y se solicitó aumento de cuota para la familia Bsv2 a 2 vCPU. Una vez aprobada la cuota, Terraform completó exitosamente la creación de la VM de Jenkins.

Incidencia 2 — Restricción regional de PostgreSQL y permisos RBAC

- Azure Database for PostgreSQL Flexible Server quedó bloqueado en eastus con el error LocationIsOfferRestricted.

- El service principal de Jenkins no tenía permisos para ejecutar Microsoft.Authorization/roleAssignments/write al intentar asignar roles sobre Key Vault.

Resolución: se homologó la región por defecto de todos los ambientes (dev, test, prod, shared) a centralus. Se otorgó al service principal de Jenkins el rol User Access Administrator sobre los resource groups objetivo, permitiendo que Terraform cree las asignaciones de roles necesarias en Key Vault.

Aprendizaje clave: en Azure no basta con tener el código de infraestructura correcto. También es determinante verificar la disponibilidad regional de servicios, las cuotas por familia de VM y los permisos RBAC del service principal que ejecuta Terraform. El uso del estado remoto y los módulos reutilizables permitió corregir la estrategia sin perder el control del despliegue ni rehacerlo manualmente.

2.9 Buenas Prácticas Aplicadas

- Todo el código de infraestructura está versionado en Git junto con el código de la aplicación.

- Módulos reutilizables (pilot_environment) eliminan la duplicación entre ambientes.

- Estado remoto centralizado en Azure Storage: Jenkins y los operadores comparten la misma fuente de verdad.

- Ninguna credencial se almacena en el repositorio; los secretos fluyen exclusivamente por Key Vault y variables de entorno.

- Bootstrap con -target en el pipeline: Key Vault y PostgreSQL se crean primero, y luego se ejecuta el plan/apply completo.

- Sufijos únicos por ambiente (tgd1, tgt1, tgp1) para garantizar nombres globalmente únicos en Azure.

- Separación de responsabilidades: el stack shared gestiona la automatización; los stacks de ambiente gestionan la aplicación.

3. Integración y Entrega Continua (CI/CD)

3.1 Descripción General

El pipeline de CI/CD del proyecto ti-garantias fue implementado sobre Jenkins, ejecutándose como contenedor Docker en la VM compartida aprovisionada por Terraform. Este enfoque concentra en un único servidor de automatización la responsabilidad de construir las imágenes, publicarlas en el registry y desplegar la infraestructura y la aplicación en cada ambiente mediante Terraform y la CLI de Azure.

El Jenkinsfile del repositorio define el pipeline completo de entrega continua, cubriendo desde el build del backend y el frontend hasta el apply de Terraform sobre el ambiente objetivo.

3.2 Arquitectura del Sistema CI/CD

| Componente | Detalle |
| --- | --- |
| Servidor CI/CD | Jenkins sobre Docker en VM Linux (Azure, centralus) |
| Imagen Jenkins | Imagen personalizada desde deploy/jenkins/Dockerfile |
| Orquestación local | Docker Compose — perfil ci para levantar Jenkins |
| Registry de imágenes | Docker Hub (namespace: gjrbdev) |
| IaC en pipeline | Terraform ejecutado por Jenkins para plan/apply por ambiente |
| Gestión de nube | Azure CLI integrada en la imagen de Jenkins |
| Backend de estado | Azure Storage (tfstate por ambiente) |
| Código del pipeline | Jenkinsfile en la raíz del repositorio |

3.3 Imagen Personalizada de Jenkins

Se construyó una imagen Docker propia de Jenkins (deploy/jenkins/Dockerfile) para evitar instalar herramientas en tiempo de ejecución del pipeline. La imagen incluye preinstaladas todas las dependencias necesarias para operar el ciclo completo de CI/CD:

- Docker CLI y Docker Compose plugin — para construir y publicar imágenes.

- Terraform — para ejecutar plan/apply sobre los ambientes de Azure.

- Azure CLI — para autenticación con el service principal y operaciones sobre Key Vault.

- Node.js 22 — para el build del frontend (SPA).

- .NET SDK 8 — para compilar y publicar el backend (ASP.NET Core).

- git y utilitarios base — para clonar el repositorio y ejecutar scripts auxiliares.

- Plugins declarados en deploy/jenkins/plugins.txt — incluyendo soporte para ansiColor, credenciales y pipeline.

3.4 Etapas del Pipeline (Jenkinsfile)

El pipeline de entrega continua sigue el siguiente flujo de extremo a extremo, parametrizable por ambiente:

| # | Etapa | Descripción | Herramienta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Checkout del código | Clona el repositorio desde la rama main en el workspace de Jenkins | Git |
| 2 | Build del backend | Compila y publica la API ASP.NET Core con dotnet publish | .NET SDK 8 |
| 3 | Build del frontend | Instala dependencias y genera el bundle de producción de la SPA | Node.js 22 / npm |
| 4 | Build de imágenes Docker | Construye las imágenes del frontend y backend con tag inmutable | Docker CLI |
| 5 | Push al registry | Publica las imágenes en Docker Hub bajo el namespace gjrbdev (condicional: PUSH_IMAGES) | Docker Hub |
| 6 | Bootstrap de infraestructura | Crea Key Vault y PostgreSQL con terraform apply -target antes del apply completo | Terraform + Azure CLI |
| 7 | Carga de secretos | Inyecta los secretos operativos en Key Vault mediante az keyvault secret set | Azure CLI |
| 8 | Terraform plan | Genera el plan de cambios sobre el ambiente objetivo y lo muestra en el log | Terraform |
| 9 | Terraform apply | Aplica los cambios: despliega o actualiza Container Apps, PostgreSQL, Key Vault y dependencias | Terraform |
| 10 | Validación (smoke test) | Verifica que las revisiones de frontend y backend quedaron activas y responden | Azure CLI |

3.5 Parámetros del Pipeline

El job de Jenkins es parametrizable, lo que permite ejecutar el mismo Jenkinsfile sobre cualquier ambiente sin modificar el código:

| Parámetro | Valor de ejemplo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| ENVIRONMENT | dev / test / prod | Ambiente objetivo del despliegue |
| TERRAFORM_ACTION | apply / plan | Acción de Terraform a ejecutar |
| PUSH_IMAGES | true / false | Controla si se publican las imágenes al registry |
| REGISTRY_SERVER | docker.io | Servidor del registry de contenedores |
| REGISTRY_NAMESPACE | gjrbdev | Namespace o usuario del registry |

3.6 Credenciales y Secretos del Pipeline

Jenkins gestiona todas las credenciales mediante su almacén interno de credenciales, sin exponerlas en el Jenkinsfile ni en el repositorio. Las credenciales configuradas cubren tres categorías:

Credenciales de Azure (service principal)

- azure-client-id — identificador del service principal de Jenkins.

- azure-client-secret — secreto del service principal.

- azure-subscription-id — suscripción de Azure objetivo.

- azure-tenant-id — tenant de Azure.

Credenciales del registry de imágenes

- ti-garantias-registry — usuario y contraseña para Docker Hub.

Credenciales por ambiente

Cada ambiente (dev, test, prod) cuenta con su propio conjunto de credenciales aisladas:

- ti-garantias-{env}-pg-admin-password — contraseña del administrador de PostgreSQL.

- ti-garantias-{env}-jwt-secret — secreto para firma de tokens JWT.

- ti-garantias-{env}-unique-suffix — sufijo único de nombres en Azure (tgd1 / tgt1 / tgp1).

- ti-garantias-{env}-smtp-password — contraseña SMTP (opcional, si el ambiente usa correo autenticado).

3.7 Variables de Entorno para el Backend Remoto

Jenkins expone las siguientes variables de entorno para que Terraform pueda inicializar el backend remoto correctamente sin que los valores queden hardcodeados en el código:

- TFSTATE_RESOURCE_GROUP — resource group donde reside el Storage Account del tfstate.

- TFSTATE_STORAGE_ACCOUNT — nombre de la cuenta de almacenamiento.

- TFSTATE_CONTAINER — nombre del contenedor de blobs que aloja los archivos de estado.

3.8 Permisos del Service Principal de Jenkins

El service principal utilizado por Jenkins requiere los siguientes permisos sobre la suscripción de Azure para poder ejecutar el pipeline de extremo a extremo:

- Administrar recursos ARM del proyecto (crear, actualizar y eliminar recursos en los resource groups objetivo).

- Escribir y leer secretos en Azure Key Vault.

- Leer y actualizar el estado remoto de Terraform en Azure Storage.

- Crear role assignments sobre Key Vault durante el bootstrap — en la práctica esto requirió otorgar el rol User Access Administrator u Owner sobre el scope operativo del piloto.

3.9 Flujo de Promoción Multiambiente

El diseño del pipeline permite promover el mismo artefacto (imágenes Docker con tag inmutable) a través de los ambientes siguiendo una secuencia controlada:

| Paso | Ambiente | Acción | Gate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | dev | Build, push de imágenes y terraform apply | Automático |
| 2 | dev | Smoke test y validación funcional | Automático |
| 3 | test | terraform plan/apply con las mismas imágenes | Manual |
| 4 | test | Pruebas de integración y QA | Manual |
| 5 | prod | terraform plan/apply con aprobación explícita | Manual |

3.10 Incidencias Resueltas en el Pipeline

Durante la puesta en marcha real del pipeline se identificaron y resolvieron las siguientes incidencias técnicas:

| Incidencia | Resolución Aplicada |
| --- | --- |
| Soporte ansiColor faltante en la imagen Jenkins | Agregado al plugins.txt de la imagen personalizada |
| Autenticación Azure faltante en la etapa Terraform quality | Se incorporó login con service principal previo al plan |
| Propagación de enable_key_vault_secret_references en roots dev/test/prod | Variable propagada correctamente a los módulos de ambiente |
| Timeouts del runner durante dotnet publish | Se aumentó la verbosidad del comando para mantener el runner activo |
| Fallback de postgresql_admin_username en bootstrap | Jenkins usa tigarantiasadmin si el output de Terraform no está disponible |
| Drift de zone en PostgreSQL Flexible Server | Se agregó lifecycle ignore_changes = [zone] en el recurso |
| Header Host incorrecto reenviado al backend interno | Corregido en la configuración nginx del frontend |
| Endpoint /metrics no expuesto en el frontend | Se habilitó el proxy de /metrics en nginx para scrape desde Prometheus |
| Providers Microsoft.App y Microsoft.OperationalInsights no registrados | Registrados manualmente con az provider register previo al primer apply |

3.11 Estado Operativo al Cierre del Piloto

Al cierre de esta iteración el pipeline completó el ciclo de extremo a extremo sobre el ambiente dev de forma exitosa:

- Build del backend (.NET) y del frontend (Node.js) completados sin errores.

- Imágenes publicadas en Docker Hub con tag inmutable.

- Bootstrap de Key Vault y PostgreSQL ejecutado con -target.

- terraform plan y terraform apply completados sobre el ambiente dev en centralus.

- Frontend público y backend interno operativos en Azure Container Apps.

- Smoke test validado: login con admin@demo.local, acceso a /swagger y CRUD básico funcional.

4. Monitoreo

4.1 Descripción General

El monitoreo del sistema fue implementado con el objetivo de garantizar la visibilidad del estado de la infraestructura y la aplicación en todo momento. Se adoptó un enfoque de observabilidad basado en los tres pilares fundamentales: métricas, logs y trazas distribuidas.

4.2 Herramientas Utilizadas

- [Métricas: Prometheus + Grafana / Datadog / CloudWatch / New Relic — completar]

- [Centralización de logs: ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana) / Loki / Splunk]

- [Alertas: Alertmanager / PagerDuty / OpsGenie]

- [Trazas distribuidas: Jaeger / Zipkin / AWS X-Ray — si aplica]

- [Monitoreo de disponibilidad (Uptime): Uptime Robot / Pingdom / Blackbox Exporter]

4.3 Métricas Monitoreadas

Se definieron dashboards para los siguientes grupos de métricas:

| Categoría | Métricas Clave | Umbral / SLO Definido |
| --- | --- | --- |
| Infraestructura | CPU, memoria RAM, disco, red | CPU < 80%, RAM < 85% |
| Aplicación | Requests/seg, latencia, tasa de error | P95 latencia < 500ms, Error rate < 1% |
| Base de datos | Conexiones activas, query time, replicación | Query time < 200ms |
| Disponibilidad | Uptime del servicio, health checks | Uptime ≥ 99.5% |
| Pipeline CI/CD | Duración, tasa de éxito, frecuencia | Éxito > 90% |

4.4 Sistema de Alertas

Se configuraron alertas automáticas para notificar al equipo ante condiciones anómalas:

- Alertas de severidad crítica: notificación inmediata vía [canal] cuando se superan umbrales definidos.

- Alertas de advertencia: notificación preventiva antes de alcanzar el umbral crítico.

- Silenciamiento durante mantenimientos: configuración de períodos de inhibición programados.

- Escalamiento automático: si la alerta no es atendida en [N] minutos, se escala al siguiente nivel.

4.5 Gestión de Logs

Los logs de la aplicación e infraestructura fueron centralizados y estructurados de la siguiente manera:

- Formato de log: JSON estructurado con campos estándar (timestamp, nivel, servicio, mensaje, traceId).

- Retención: logs de producción conservados por [N] días; logs de auditoría por [N] meses.

- Búsqueda y análisis: dashboards predefinidos en [Kibana / Grafana Loki] para consultas frecuentes.

- Alertas basadas en logs: detección de patrones de error mediante queries automatizados.

4.6 Dashboards Implementados

Se crearon los siguientes dashboards de visualización para el equipo:

- Dashboard General del Sistema: vista unificada del estado de salud de todos los componentes.

- Dashboard de Aplicación: métricas de rendimiento, errores y tráfico en tiempo real.

- Dashboard de Infraestructura: uso de recursos por nodo y ambiente.

- Dashboard del Pipeline: estado de los últimos despliegues y métricas del CI/CD.

5. Resultados Obtenidos

5.1 Logros por Área

A continuación se presenta un resumen del cumplimiento de objetivos en cada área del proyecto:

| Área | Logros Principales | Estado |
| --- | --- | --- |
| Gestión de Backlog | Backlog organizado, sprints ejecutados, métricas de equipo definidas | ✔ Completado |
| Infraestructura como Código | Ambientes aprovisionados automáticamente, IaC versionada en Git | ✔ Completado |
| CI/CD | Pipeline funcional con pruebas, build y despliegue automatizado | ✔ Completado |
| Monitoreo | Dashboards activos, alertas configuradas, logs centralizados | ✔ Completado |

5.2 Indicadores de Impacto

- Reducción del tiempo de despliegue manual a [N] minutos de pipeline automatizado.

- Incremento de la cobertura de pruebas hasta un [N]% del código.

- Disponibilidad del sistema en producción: [N]% durante el período evaluado.

- Reducción de incidentes en producción respecto a la línea base: [N]%.

6. Conclusiones

El proyecto permitió al equipo adquirir experiencia práctica en la implementación de una cultura y un conjunto de herramientas DevOps de manera integrada. Las principales conclusiones obtenidas son:

6.1 Sobre la Gestión de Backlog

La adopción de un backlog estructurado y priorizado fue fundamental para mantener el foco del equipo y asegurar la entrega continua de valor. La práctica de revisiones periódicas del backlog (refinamiento) mejoró la calidad de las estimaciones y redujo la ambigüedad en las tareas.

6.2 Sobre la Infraestructura como Código

La definición de la infraestructura mediante código eliminó la dependencia de configuraciones manuales y redujo drásticamente los errores de ambiente. La capacidad de reproducir entornos idénticos en minutos demostró ser una ventaja competitiva significativa para el ciclo de desarrollo.

6.3 Sobre CI/CD

La implementación del pipeline de CI/CD transformó la manera en que el equipo entrega software. La automatización de pruebas y despliegues brindó confianza para realizar cambios frecuentes, acortando el ciclo de retroalimentación y permitiendo detectar problemas en etapas tempranas del desarrollo.

6.4 Sobre el Monitoreo

El monitoreo proactivo del sistema demostró ser esencial para mantener la estabilidad en producción. La disponibilidad de métricas, logs y alertas en tiempo real permitió al equipo responder con rapidez ante incidentes y tomar decisiones basadas en datos objetivos.

7. Recomendaciones

Con base en las lecciones aprendidas durante el desarrollo del proyecto, se realizan las siguientes recomendaciones para futuros proyectos o para la evolución del presente:

7.1 Gestión de Backlog

- Incorporar sesiones de refinamiento del backlog con una frecuencia mayor para mejorar la calidad de las historias antes de cada sprint.

- Establecer métricas de equipo desde el inicio del proyecto para poder comparar la evolución a lo largo del tiempo.

- Formalizar el proceso de gestión de dependencias entre historias para evitar bloqueos durante los sprints.

7.2 Infraestructura como Código

- Implementar políticas de validación automática (Policy as Code) para verificar el cumplimiento de estándares de seguridad en la infraestructura.

- Explorar el uso de módulos compartidos en un repositorio centralizado para acelerar el aprovisionamiento en futuros proyectos.

- Incorporar pruebas de infraestructura (infrastructure testing) con herramientas como Terratest o Checkov.

7.3 CI/CD

- Extender el pipeline con etapas de pruebas de rendimiento (performance testing) y pruebas de aceptación de usuario (UAT) automatizadas.

- Implementar estrategias de despliegue avanzadas como Canary Releases o Feature Flags para reducir el riesgo en producción.

- Revisar y optimizar regularmente la duración del pipeline para mantener tiempos de retroalimentación cortos.

7.4 Monitoreo

- Evolucionar hacia un modelo de observabilidad completo incorporando trazas distribuidas para depurar problemas en arquitecturas de microservicios.

- Definir y formalizar SLIs, SLOs y SLAs para cada componente crítico del sistema.

- Implementar chaos engineering de forma controlada para validar la resiliencia del sistema ante fallas inesperadas.

8. Anexos

Anexo A: Glosario de Términos

IaC (Infrastructure as Code): práctica de gestionar infraestructura mediante archivos de configuración versionados.

CI (Continuous Integration): práctica de integrar cambios de código frecuentemente con validación automatizada.

CD (Continuous Delivery/Deployment): práctica de automatizar la entrega de software a los ambientes objetivo.

Pipeline: secuencia automatizada de etapas que conforman el flujo de CI/CD.

SLO (Service Level Objective): objetivo de nivel de servicio definido para un sistema.

MTTR (Mean Time to Recovery): tiempo promedio para recuperar el sistema ante una falla.

Anexo B: Referencias y Recursos

- The DevOps Handbook – Gene Kim, Jez Humble, Patrick Debois, John Willis.

- Accelerate: Building and Scaling High Performing Technology Organizations – Nicole Forsgren.

- Documentación oficial de las herramientas utilizadas: [listar URLs]

- Repositorio del proyecto: [URL del repositorio]

Anexo C: Evidencias del Proyecto

[Insertar capturas de pantalla, diagramas de arquitectura, outputs de herramientas, y otros materiales de soporte según corresponda.]